中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设装修工程造价咨询全过程服务

公开比选文件

我公司的下属子公司广西孔雀湾投资开发有限公司拟对中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设装修工程造价咨询全过程服务事项通过公开比选的方式选择造价咨询单位，具体事项如下：

一、项目基本情况

建设规模：项目建筑面积约20000平方米，工程费用约为8000万元。

建设地点：中国—马来西亚钦州产业园区内。

本比选采购事项预算控制价为47.52万元。

二、报价单位要求

资质要求：工程造价咨询甲级

三、比选须知

（一）比选采购范围：工程全过程造价咨询，包括全过程的造价跟踪(包括但不限于招标清单及预算编制、过程审计及结算审计等相关费用)。

（二）接收报价文件截止日期：至2018年8月9日18:00止。

（三）服务期限

1.预算或控制价编制服务：自咨询人收到施工图后15日内完成。

2.过程审计把关：从工程项目设计阶段开始到完成竣工验收为止，服务期限与施工合同工期一致。

3.因图纸设计变更引起的签证的审核时间：自收到委托人递交的工程签证审核资料起14日内完成。

4.月进度款的审核时间：自收到委托人递交的工程月进度款的审核资料起3个工作日内完成。

5.竣工结算阶段审核服务：自咨询人收到竣工图后20日内完成。

（四）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）

目录

第一章、报价人简介；

第二章、营业执照；资质证书；

第三章、报价函（报固定总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

第四章、企业近两年已完成类似项目一览表（须附合同或中标通知书）；

第五章、服务方案(包括咨询服务工作组织计划、服务承诺书等）；

第六章、拟投入本项目人员情况（须附人员相关证书及社保缴纳证明）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封 ；

7.报价文件资料未加盖公司公章 ；

8.资格证明文件不全或不符合比选要求，或超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按十分制进行评分。

本项目预算控制价为：47.52万元

- 商务文件（权重60%，满分6分）

根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或低于控制价80%的，均作无效处理，评审按以下五个档进行：

1为不合格（得分为1/5*6）；

2为一般（得分为2/5*6）；

3为合格（得分为3/5*6）；

4为良好（得分为4/5*6）；

5为优秀（得分为5/5*6）。

- 技术文件（权重40%，满分4分）

| 序号 | 评审 项目 | 权重 | 评审依据 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 权重15% 满分1.5分 | 根据所附业绩合同或中标通知书数量、合同金额大小等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |
| 2 | 服务 方案 | 权重15% 满分1.5分 | 根据方案是否合理可行、内容是否齐及服务承诺的优劣等方面的内容进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |
| 3 | 人员 配置 | 权重10% 满分1分 | 根据人员配备的合理性、充足性、人员资格证书等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1）； 2为一般 （得分为2/5*1）； 3为合格 （得分为3/5*1）； 4为良好 （得分为4/5*1）； 5为优秀 （得分为5/5*1）。 |

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：建设工程造价咨询全过程服务合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2018年7月31日

建设工程造价咨询全过程

服务合同

项目名称：

合同编号：

委 托 人：广西中马钦州产业园区开发有限公司

咨询人：

第一部分  工程造价咨询服务合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司（以下简称委托人）与       （以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1.项目名称：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设装修工程。

2.服务内容：工程全过程造价咨询，包括全过程的造价跟踪(包括但不限于招标清单及预算编制、过程审计及结算审计等相关费用）。

二、本合同相关词语含义与通用条款中定义及解释相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1.建设工程造价咨询全过程服务合同标准条款；

2.建设工程造价咨询全过程服务合同专用条款；

3.建设工程造价咨询全过程服务合同执行中共同签订的补充协议与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付咨询费。

六、本合同的有效期自合同签订之日起到工程竣工财务决算审定后终结。

七、对本合同执行或未约定之事项有异议的，委托人与咨询人友好协商签订补充协议解决，补充协议与本合同具同等法律效力。

八、本合同一式陆份，具有同等法律效力，经委托人、咨询人签字盖章后生效，双方各执叁份。

委  托  人：广西中马钦州产业园            咨  询  人：

开发有限公司 （盖章）                     （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）                委托代理人：（签字或盖章）

联系人：

住    所：                                住   所：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

邮政编码：                                邮政编码：

电    话：                                电    话：

传    真：                                传    真：

电子信箱：                                电子信箱：

2018 年    月   日

第二部分  建设工程造价咨询全过程服务合同

标准条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条  建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条  建设工程造价咨询全过程服务合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人义务

第四条  向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条  咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条  在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料，不得将委托人安排的评审项目转交第三方完成。

委托人义务

第七条  委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条  委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条  委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条  委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人权利

第十一条  委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人权利

第十二条  委托人有下列权利：

1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当委托人认定咨询人的咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求咨询人更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人责任

第十三条  咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步协商约定相应延长合同有效期。

第十四条  咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询全过程服务合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条  咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条  咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。因工作失误造成委托人工期延误、误工的，咨询人应赔偿实际经济损失。

委托人责任

第十七条  委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条  咨询人如果向委托人提出赔偿或其他要求不能成立时，委托人则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第十九条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条  由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的咨询费。

第二十一条  当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条  咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和咨询费。

第二十三条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询费

第二十四条  正常的建设工程造价咨询全过程业务，附加工作和额外工作的咨询费，按照建设工程造价咨询全过程服务合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条  如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询全过程服务咨询费，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的咨询费利息。咨询费利息额以拖欠咨询咨询费为基数，按规定支付期限最后一日银行贷款基准利率的2倍（按违约自然日天数计算）。

第二十六条  如果委托人对咨询人提交的支付通知书中咨询费或部分咨询费项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议咨询费项目的支付。

第二十七条  支付建设工程造价咨询费所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其他条款

第二十八条  未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第二十九条  除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

合同争议的解决

第三十条  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分  建设工程造价咨询全过程服务合同

专用条款

一、建设工程造价咨询全过程服务咨询费计取及支付方式

1.建设工程造价咨询全过程服务内容：包括全过程的造价跟踪(包括但不限于招标清单及预算编制、过程审计及结算审计等相关费用)。

2.咨询费结算和支付方式如下：

（1）造价咨询全过程服务咨询费合同总价(固定总价）为人民币（大写）：       元整（￥     ），其中包括：招标清单及预算编制费        、过程审计把关等相关费用        、结算基本审计费        。（结算审减绩效费用按照5%的核减额，从施工方的工程费用中扣取）

（2）咨询费为固定总价，包含本项目所需劳务费、交通、通讯、管理费、保险、税费和利润等有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等以及在服务过程中出现赶工等特殊因素造成的、加班或委托人要求加班的费用、派驻委托人现场办公咨询人员的办公设备如电脑等费用、服务期延长所产生的费用，除非本合同专用条款另有约定，咨询人不得以任何理由要求增加咨询费，在合同实施期间不因市场变化等因素而变动。

（3）建设工程造价咨询全过程服务咨询费的支付（结算）规定

①招标清单及预算编制按节点支付，完成编制后十五个工作日内，全过程咨询人可以申请的费用金额=建设工程造价咨询全过程服务咨询费×   %。

②施工阶段的基本咨询费按月支付，当月完成值经委托人确认后，咨询人可申请的付款（结算）金额=建设工程造价咨询全过程服务咨询费×   %×[当月完成建安工程费÷项目总承包费用中建安工程费]，其中：[∑当月完成建安工程费÷项目总承包费用中建安工程费]≤1。

③工程结算阶段的基本审计费费按节点支付，在工程竣工验收合格且工程结算审计报告经委托人确认后，咨询人可申请的付款（结算）金额=建设工程造价咨询全过程服务咨询费×   %。

（2）每次申请付款前，咨询人应提供等额增值税专用发票，否则委托人有权暂不支付咨询费而无需承担责任。

（3）委托人对咨询人提交的支付通知书中咨询费或部分咨询费项目提出异议，应当在收到支付通知书七个工作日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议咨询费项目的支付。

3.结算价=全过程工程咨询费结算价-违约金。

4.咨询费计取及支付所采取的货币币种为人民币。

二、咨询服务范围

建设工程造价咨询全过程服务内容：工程全过程造价咨询，包括全过程的造价跟踪(包括但不限于招标清单及预算编制、过程审计及结算审计等相关费用)。

合同期限内，除约定的咨询服务内容外，咨询人还应当向委托人提供以下咨询服务，委托人无须另行支付咨询费。

1.对工程进度款拨付进行审核

委托人将经监理公司认可的进度款相关资料交予咨询人进行审核，咨询人应当按委托人要求的时间及时完成实地审核，不能以任何借口拖延工程进度款审核时间进而影响工期，否则由此的损失由咨询人承担。

如出现进度款送审资料不详细，无计量过程，询价记录不完整（重要主材价、设备价应提供三份以上的询价记录），无相关计价软件的电子版、送审金额无承包方签字盖章、增加项目无设计院变更图纸或设计变更通知单、无业主签字、无监理签字等等，咨询人无法正常进行审核、阻碍项目建设按计划进度进行的情形，咨询人应当及时向委托人要求及时协调解决，并责成相关人员重新补充完善相关手续、资料，以达到审核工作的要求。

- 2.咨询人根据施工合同约定的条件，对建设工程设计变更、现场签证等涉及工程价款资料进行审核。

- 3.咨询人接受委托人委托，对建设工程暂估材料价格、变更或新增材料价格进行确定。

4.咨询人协助委托人对工程的索赔进行审核，审核是否符合国家规定或合同约定，分清各方责任，审核索赔金额的计算是否合法合规。施工过程中，遇到涉及工程费用的其他问题，咨询人应及时组织力量，协调、咨询相关部门帮助委托人解决碰到的问题。

三、其他条款：

（1）因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人书面同意，其所需的必要费用由委托人负责。

（2）咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人书面认可其费用由委托人承担。

四、咨询服务的工作时限

1.预算或控制价编制服务：自咨询人收到施工图后15日内完成。

2.过程审计把关：从工程项目设计阶段开始到完成竣工验收为止，服务期限与施工合同工期一致，如工程施工实际工期与合同约定工期不一致的，以实际工期为准，咨询人不得以此为由要求增加咨询费。

3.因图纸设计变更引起的签证的审核时间：自收到委托人递交的工程签证审核资料起14日内完成。

4.月进度款的审核时间：自收到委托人递交的工程月进度款的审核资料起3个工作日内完成。

5.竣工结算阶段审核服务：自咨询人收到竣工图后20日内完成。

五、咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，重新恢复执行建设工程造价咨询业务时，双方同意委托人无须另行支付额外的报酬或补偿。

六、违约条款

1.合同履行期间，由于咨询人原因造成合同中止履行、提前终止或解除的，咨询人应当按建设工程造价咨询全过程服务咨询费的20%支付违约金。

2.合同履行期间，由于委托人原因造成合同中止履行、提前终止或解除的，委托人根据咨询人实际工作量支付咨询费。委托人还应当按建设工程造价咨询全过程服务咨询费的20%支付违约金。

3.咨询人未按合同约定时间（日期）提交符合合同约定条件的咨询成果资料，因咨询人原因每逾期一天，应按所逾期交付咨询成果的项目咨询咨询费的千分之二。因咨询人原因逾期超过30日的（含本数），委托人有权单方解除合同，咨询人应当按施工过程跟踪咨询总咨询费的20%支付违约金。

4.若委托人审核经咨询人审核的工程款造价误差率达±2%以上（含±2%）时，委托人有权要求咨询人按本合同咨询费总额的   %支付违约金。

5.委托人未按合同约定时间（日期）向咨询人支付咨询费，每逾期支付一日，应按逾期金额的千分之二向咨询人支付违约金。

6.咨询人转包本合同约定的咨询工作的，委托人有权解除合同，并要求咨询人支付合同暂定总金额的30%作为违约金。

7．在本合同履行期内，除本合同约定事由，乙方不能擅自单方解除合同。如乙方擅自解除合同，或因乙方违约甲方解除本合同的，甲方有权另行委托第三方进行咨询，甲方由此遭受的一切损失均由乙方承担，包括但不限于超出本合同约定价款的咨询费、另行委托第三方所发生的费用等。

七、合同文件的效力顺序

本合同专用条款与通用条款约定不符的，应当以专用条款的约定为准。

八、合同争议解决

双方因履行合同发生争议的，应当友好协商解决，协商不成的，根据双方约定向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。