附件1

中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段工程监理公开比选文件

我公司拟通过组织中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段工程监理服务事项公开比选选择监理单位，具体事项如下：

- 项目基本情况

（一）项目地点：中国一马来西亚钦州产业园区马淑路(东段)工程二标段由西向东，西起丹二路交叉口，东至锦绣大道交叉口。

- （二）建设规模：中国一马来西亚钦州产业园区马淑路(东段)工程二标段，道路沿线由西向东依次与丹二路、友谊大道、锦绣大道相交。道路红线宽度45m，路线全长955.902m，扣除交叉口范围后，实施长度821.562m，为城市主干路。主要工程内容包括道路、给排水工程、强弱电管沟预埋、照明、交通、绿化及附属工程等。

（三）本项目的监理预算上限价为68.74万元（下浮系数为35%）。

二、报价单位要求

（一）报价人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级（含甲级）及以上资质；

（二）报价人拟派总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格；

（三）报价人2023年以来承接的类似监理项目不少于2个三、比选须知

（一）比选采购范围：中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段工程施工图及工程量清单中全部内容的施工阶段及缺陷责任期阶段监理。

（二）接收报价文件截止日期：至2026年5月8日18:00止。

（三）监理期限：以监理合同生效之日起至工程保修期满为止。

（四）付款方式：详见比选文件附件合同。

（五）报价文件资料清单（报价文件资料须加盖公章）

目录

第一章、报价人简介；

第二章、营业执照；资质证书；

第三章、报价函（按比选文件附件1报价表格式报价，报下浮系数（≥35%）及暂定总价，并附报价单位联系人、联系方式、报价单位开户银行及账号等）；

第四章、企业2023年以来承接的类似监理项目一览表（一览表后附合同扫描件）；

第五章、监理大纲(包含工程特点难点分析及监理对策、质量控制重点及监理措施、进度控制重点及监理措施、造价控制重点及监理措施、合同及信息管理措施、监理工作协调措施、环境保护及文明施工监理措施、履行安全职责措施等）；

第六章、拟投入本项目人员情况一览表，在一览表中注明人员姓名、年龄、担任职务、职称（执业）证书等，拟派总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格。（一览表后附人员相关证书扫描件及近三个月（2026年1月— 2026年3月）的社保缴纳证明）。

第七章、无挂靠承诺书（按比选文件附件2格式响应）。

四、报价文件报送方式及要求

报价方式为纸质文件报价，具体要求如下：

报价文件数量：1正5副（报价文件要求密封于文件袋内）。

可选择邮寄或现场递交方式报送（如采用邮寄方式报送，须通过EMS或顺丰速运邮寄，送达时间不得晚于公告截止时间）。邮寄或送达地址：广西壮族自治区钦州市中马钦州产业园区友谊大道88号中马广场5号写字楼19层。

联系人电话：吴雪凝  0777-5988992  15807707776

报价文件我公司一律不予退回。

五、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封；

7.报价文件资料未加盖公司公章；

8.超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

（三）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理，同时列入我公司黑名单。

1.不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价相关事宜；

3.不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异（报价文件异常一致是指极小概率或者完全不可能一致的内容在不同报价文件中出现，比如大面积内容完全雷同、内容错误或打印错误雷同、三处以上内容表述及版面格式完全一致等，需足够的证据证明）；

4.不同报价人的报价文件相互混装；

5.存在其他违反采购公认原则及规定的行为。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

| 商务评分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 权重 | 评审依据 | 评分规则 |
| 1 | 报价 评分 | 满分30分 | 供应商报价得分=（1－¦基准价－报价¦/基准价）×30 注：基准价为所有有效报价的平均值。 | （1－¦基准价－报价¦/基准价）×30 =供应商报价得分 |
| 2 | 业绩 | 满分20分 | 根据所附业绩合同数量及合同金额、项目规模大小、与比选项目的匹配程度等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行。 | 1为不合格 （得分为1/5*20）； 2为合格 （得分为2/5*20）； 3为一般 （得分为3/5*20）； 4为良好 （得分为4/5*20）； 5为优秀 （得分为5/5*20）。 |
| 技术评分 |  |  |  |  |
| 3 | 监理大纲 | 满分30分 | 根据各项对策是否合理可行、内容是否齐、各项措施是否合理有效等方面的内容进行横向对比评审，评审按五个档进行。未提供监理大纲的得0分。 | 1为不合格 （得分为1/5*30）； 2为合格 （得分为2/5*30）； 3为一般 （得分为3/5*30）； 4为良好 （得分为4/5*30）； 5为优秀 （得分为5/5*30）。 |
| 4 | 人员配置 | 满分20分 | 根据人员配备的合理性、充足性、人员相关专业的齐全性、人员资历、人员资格证书等级等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行。 | 1为不合格 （得分为1/5*20）； 2为合格 （得分为2/5*20）； 3为一般 （得分为3/5*20）； 4为良好 （得分为4/5*20）； 5为优秀 （得分为5/5*20）。 |

七、中选候选人推荐原则

我公司招采人员按比选公告、文件的要求，拟定综合评分表、评审报告。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：1.报价表

2.无挂靠承诺书

3.中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段工程监理合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2026年 4月28日

附件1

报价表

| 项目名称：中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段工程监理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂定 计费基数 （万元） | 暂定监理费 基准价 （万元） | 下浮系数 （≥35%） | 暂定总价 （基准价*（1-下浮系数）） |
| 5180.50 | 105.76 |  |  |
| 注：下浮系数由报价单位自行综合考虑后填写，暂定总价金额不得高于控制价（68.74万元）且不低于控制价的80%，否则报价文件做无效处理。（最终监理费包干总价的基准价以施工合同签约金额（扣除暂列金额）为基数进行结算，监理服务费=监理费基准价×(1-中选下浮系数)，计费依据《国家发展改革委建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）、《钦州市人民政府办公室关于财政性资金投资项目其他费用预算管理有关问题的通知》(钦政办(2025)4号)执行。） |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系方式：

开户银行：

账号：

附件2

无挂靠承诺书

致广西中马钦州产业园区开发有限公司：

我公司郑重承诺，在                         监理报价及施工监理服务过程中，我公司禁止以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程业务，否则贵公司有权终止合同，由此造成的一切损失均由我公司承担。

特此承诺！

报价人：                         （盖章）

日期：  年  月   日

附件3

中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段工程监理合同

合同编号： CMQIP******

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：广西中马钦州产业园区开发有限公司

监理人（全称）：*******公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1.项目名称：中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段

2.工程地点：中国一马来西亚钦州产业园区马淑路(东段)工程二标段由西向东，西起丹二路交叉口，东至锦绣大道交叉口路。

3.工程规模：道路沿线由西向东依次与丹二路、友谊大道、锦绣大道相交。道路红线宽度45m，路线全长955.902m，扣除交叉口范围后，实施长度821.562m，为城市主干路。主要工程内容包括道路、给排水工程、强弱电管沟预埋、照明、交通、绿化及附属工程等。

4.监理范围：中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段的施工、保修阶段监理。上述施工监理内容均包含质量控制、进度投资合同管理、信息安全监督及现场组织协调。

5.工程概算投资额（或建筑安装工程费）：7544.69 万元。

# 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中选通知书；

3.报价文件；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名： **** ，身份证号码： ***** ，注册号： ***** 。

# 五、签约监理费

暂定监理费包干总价（大写）： *******

包括：

1.施工阶段监理费：            /            。

2.相关服务监理费：              /              。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：    /   （¥   / 元）。

（2）设计阶段服务酬金：    /   （¥   / 元）。

（3）保修阶段服务酬金：    /   （¥   / 元）。

（4）其他相关服务酬金： 无 。

# 六、期限

1.施工阶段监理服务期限：540日历天

自 202* 年  **  月  /  日始，至 202* 年 ***  月  /  日止。（施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止，原则上监理服务期限与所监理项目的施工工期一致，施工工期延长的，监理服务期也相应延长但不追加延期费用。）

2.相关服务期限：****日历天

（1）保修阶段服务期限自    /   年  /  月  /  日始，至   /    年 /  月  /  日止。监理人承诺监理责任期是包含保修期间监理责任期在内，起计日期以委托人书面通知为准，结束日期以最终保修终止日期为准。

（2）其他相关服务期限自  /  年  / 月  /  日始，至  /  年  / 月  / 日止。

# 七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1.订立时间： 202* 年 ** 月  日。

2.订立地点：广西中马钦州产业园区内。

3.本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章（或合同专用章）后生效。

4.本合同一式 柒 份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份。

委托人：广西中马钦州产业园区开发有限公司      监理人：*****公司

住所：中马钦州产业园区友谊大道88号           住所：*****

邮政编码：535008                              邮政编码：5****

法定代表人或其授权代理人：（签字）             法定代表人或其授权代理人：（签字）

开户银行：中国建设银行股份有限公司钦州港区支行 开户银行：*******

账号：45001659851059118168                     账号：*******

电话：0777-5988988                             电话：*****

传真：0777-5988966                             传真：******

第二部分  通用条件

采用《建设工程监理合同（示范文本）》（ＧＦ－2012－0202）。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用无。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款1.2.2条。

2. 监理人义务

2.1关于监理人的监理权限： 监理人需要取得发包人书面批准才能行使的职权。

（1）发布开工令、停工令及复工令。

（2）延长工期或提高工程造价。

（3）在工程施工合同约定的工程造价范围以外，工程进度款复核的确认权及否决权，工程竣工结算复核的确认权及否决权。

（4）影响工期、工程费用、质量、进度的变更。

（5）工程建设有关协作单位的重要协调事项等。

（6）确定本工程项目施工合同中通用合同条款第19条的索赔项目及索赔费用。

（7）有关暂定金额的使用。

（8）确定本工程项目施工合同中通用合同条款第10.4款的变更单价。

（9）其他涉及合同履行的重要事项。

监理人未经发包人书面批准行使上述职权的，对发包人及承包人均不产生法律效力，由此产生的法律责任和损失由监理人和相关责任方承担，监理人除应当赔偿发包人的损失外，还应当按本合同暂定监理服务酬金的 5%向发包人支付违约金，同时发包人有权解除合同。

2.2 监理的范围和内容

2.2.1 监理范围包括：施工全过程及保修阶段的监理（含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全生产管理及现场组织协调等监理人的法定职责）。

2.2.2 监理工作内容除通用条款外还包括： ①现行的国家法律法规； ②有关技术标准； ③设计文件及工程图纸资料；④施工承包合同、监理合同及补充协议等文件所规定的监理人的职责和义务。

2.3 监理与相关服务依据

2.3.1 监理依据包括：以通用条款为准。

2.3.2 相关服务依据包括：以通用条款为准。

2.4项目监理机构和人员

更换监理人员的其他情形：如监理人需要调换施工现场监理人员时，须经委托人与监理人双方协商，报委托人书面同意后方可更换。

2.5 履行职责

2.5.1 对监理人的授权范围：在涉及工期延展、设计或造价以及工程量变更、工程款的支付、开工及停工、复工等重大问题，监理人须请示委托人并经委托人加盖公章书面确认或授权后才可向承包人发布变更通知，否则均为无效，同时视为监理人违约 ，监理人应当承担由此造成委托人的经济损失。

2.6 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理实施细则、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：工程开工前提交监理规划一式二份，每月25日前提交监理月报一式二份，并应委托人要求作出补充说明 。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供给监理人使用的房屋的所有权属于：委托人所有。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋，移交的时间和方式为：7天内现状。

2.8 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人提供的房屋、资料。委托人提供的房屋属于委托人的财产，监理人应妥善管理使用，不得将房屋用于与本项目无关的用途，不得损坏房屋及相关附属设施。如因监理人使用、管理不善造成房屋或附属设施设备毁损的，监理人应当负责修复或赔偿委托人损失，同时委托人有权收回房屋，不再向监理人免费提供办公用房。

监理人应当自行支付使用房屋所产生的水电、宽带等费用。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为： ****

委托人代表的权限为：限工作联系，凡涉及工程量、工期、价格、工程款等等重大事项需加盖委托人公章才有效。

3.3提供工作条件

3.3.1 委托人应按照附录B约定，提供房屋，供监理人无偿使用。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令，监理人未及时向承包人发出指令或指令有误造成委托人损失的，视为监理人违约，须赔偿委托人的经济损失，并按本合同暂定监理服务报酬的的5%向委托人支付违约金。

3.6答复

对监理人书面提交并要求做出决定的事项，委托人人应在 14 天内给予书面答复，不能答复的作出书面说明。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

（1）如监理人不履行通用的条款第2.1条约定的各项监理职责的，每次应当向委托人支付5000元违约金，累计达三次以上的，委托人有权解除合同。

（2）如因监理人的原因造成发包人损失的，监理人违约应向委托人支付的违约金额按下列方法确定：违约金=直接经济损失÷建筑安装工程费×正常工作酬金的三倍。

（3）如因监理人违约影响本合同的履行或监理人不能正常履职时的，委托人有权解除合同，监理人应当按合同暂定监理报酬的30%向委托人支付违约金，未支付的监理服务报酬无须支付，违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应当赔偿委托人的损失。

（4）监理人给委托人造成损失的，应当赔偿给委托人造成的全部损失，赔偿金额不以监理酬金为限，损失赔偿内容包括但不限于直接损失、预期利益损失、总工期损失、停窝工损失、委托人向第三人支付的违约金、赔偿金以及为索赔支出的诉讼费、保全费、保全责任保险费、律师费、差旅费等全部费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未按本合同约定支付监理费的，监理人应书面催告委托人在15个工作日内支付。委托人收到催告后仍未支付的，应从催告期满之次日起，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向监理人支付逾期付款违约金，累计违约金不超过未付款项的5%。

5. 支付

5.1 支付货币：人民币。

5.2 支付监理费

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的服务费：

5.2.1监理服务费计算方法：

监理服务费=监理费基准价×(1-中选下浮系数)；中选下浮系数为  ****   %；

合同暂定监理费包干总价为****元，最终监理费包干总价的基准价以施工合同签约金额（扣除暂列金额）为基数进行结算。

监理费包干总价包含工程前期准备阶段、施工阶段及保修阶段监理所发生的全部费用。本合同监理费为：人民币*****整（ ****** 元）。

5.2.2监理服务费支付时间与金额：

（1）本工程监理服务费预付款为：无。

（2）监理合同已签订且监理人员全部进场并正常开展监理业务后，每次支付监理服务费前，监理人必须提前45天向委托人提供合法有效的增值税专用等额发票及请款函；监理人逾期提交月报或不按委托人要求作出补充说明的，委托人有权相应顺延支付当月监理服务费本金。

月监理费＝经甲方审核确认的上月施工工程进度款/施工合同价×合同监理费×80%。

（3）在工程通过竣工验收之日起30日内，累计支付至合同监理费的90%，完成施工结算审定且保修期结算结束之日起,30日内，监理人向委托人提交监理服务费余款，委托人在收到监理费余款之日起45日内核准并支付，累计支付至合同监理服务费总额的100%；并向监理人退回履约保证金（无息）。 未经委托人书面同意，监理人不得要求支付附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

（4）本合同所述的总监理工程师、专业监理工程师的考勤记录以其到发包人指定考勤机器进行指纹刷卡和面部识别登记为准，每月考勤记录作为申请进度款凭证之一。

5.2.3 延期费用的支付：

监理人在投标报价时已经充分考虑本项目可能存在实际工期有可能超出施工承包合同约定的工期、竣工验收迟延等原因导致监理人的监理期限相应延长，监理人对此已做合理安排，故监理人承诺不能以此向委托人申请增加费用或赔偿损失。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 不管任何原因导致监理人履行合同期限延长的监理费用不增加，施工内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法另行协商。

6.3 暂停与解除

6.3.2 无正当理由，暂停部分监理与相关服务时间及暂停全部工作时间超过15天的，监理人应当自行妥善安排相关人员，且监理人承诺不得以此为由要求单方自行解除合同或向委托人进行索赔。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设行政主管部门进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请钦州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人住所地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1监理人外出考察的费用由监理人自行承担。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：执行通用条款。

监理人申明的保密事项和期限：执行通用条款。

第三方申明的保密事项和期限：按具体申明情况定。

8.7 通知与送达 （1）双方确认本合同首部载明的地址、联系人、电话、电子邮箱为有效送达地址。一方变更送达地址的，应提前3日书面通知对方，否则对方按原地址发出的通知仍视为有效送达。 （2）通知的送达方式包括：专人递送、邮政特快专递（EMS）、电子邮件、双方认可的其他电子方式。采用专人递送的，签收之日为送达之日；采用邮政特快专递的，交邮后第3日视为送达之日；采用电子邮件的，发送成功之时视为送达之日，但发送方应保留发送记录及对方确认回执。 （3）因送达地址不准确、地址变更未及时通知、拒收等原因导致通知未能实际接收的，邮寄送达的，通知退回之日视为送达之日；电子送达的，发送成功之时视为送达之日。由此产生的法律后果由地址提供方承担。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：监理人对其编制的文件拥有署名权，其他著作权的权利属于委托人。

监理人不可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

9. 补充条款

9.1委托人应向监理人无偿提供开展监理服务工作所必需的办公用房、生活用房，监理人应当合理、恰当的使用房屋，由此产生的水电、宽带等费用由监理人自行承担，否则委托人有权从监理报酬中直接扣减并视为监理人已经收到相应的数额的工程款，监理人不得以此拒绝开具等额工程款发票或要求委托人承担逾期付款责任。

10.附加协议条款

10.1监理人应在监理合同生效之日起3日内，向委托人提交监理规划、监理机构设置图表以及委派的总监理工程师和监理人员的名单、简历及相关证件，如未按时交付材料，应向委托人支付违约金2000元。监理实施细则在监理人收到施工图纸之日起7日内向委托人提交，如未按时交付材料，应向委托人支付违约金2000元。委派的总监理工程师和专业监理工程师必须与报价时承诺的人员一致（在原基础上增加则不限），如不一致，应向委托人支付违约金20000元/个人。不经委托人书面同意，擅自更换报价时承诺的总监理工程师和专业监理工程师的，委托人有权解除合同。监理人所提交的监理规划、监理实施细则的份数为3份。

10.2进度款及工程结算等审核时限：

（1）监理人应根据项目建设实际完成情况，认真审核施工单位上报的工程进度款，并在收到工程进度款申请书之日起5天内提出书面审核意见，把审核的底稿（或底稿复印件）报委托人现场代表审核，如未按时完成审核，应向委托人支付违约金2000元/次。

（2）在工程施工过程中，由于设计变更等原因造成新增项目，须按委托人要求报送相关监管部门备案，监理人应根据工程建设实际情况，审核施工单位提交的资料，收到资料 5 个工作日内提出具有建设性的审核意见，如监理人未认真审核敷衍了事或逾期未提出审核意见，应向委托人支付违约金2000元/次并报委托人现场代表审核。

（3）工程竣工验收合格，施工单位提交结算资料，监理人应根据工程建设完成情况，在如下期限内完成审核施工单位提交的结算资料：

施工合同结算价款在500万元以下（含500万元）的工程，在接到结算资料之日起10天内提出审核意见；500万元-2000万元（含2000万元）的工程，在接到结算资料之日起15天内提出审核意见；2000万元-5000万元（含5000万元）的工程，在接到结算资料之日起20天内提出审核意见；5000万元以上（含500万元）的工程，在接到结算资料之日起30天内提出审核意见。并报委托人审核。

（4）监理人逾期提出审核意见的，视为监理人违约，每发生一次应当向发包人支付违约金5000元，造成发包人损失的，监理人应当赔偿。

10.3监理服务持续时间延长的，费用不增加。

10.4在委托监理合同签订后，无论任何一方造成实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应立即有效通知至委托人，该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过15日的时间用于恢复执行监理业务，但监理人不得再对此要求增加费用或补偿。

10.5若在工程管理过程中，委托人发现监理人所派人员不具备监理资格或未能认真履行职责、业务水平无法满足工程管理要求，或有其他违法、不当行为的，有权要求监理人更换具有相应资格、经验及以上资格、经验的人员，监理人更换的人员须经委托人书面同意，并由监理人负责更换人员的重新备案工作，若监理人未能在委托人提出更换通知后15天内完成上述工作，委托人有权对监理人进行处罚甚至没收履约保证金，直至解除合同并追究监理人的违约责任，由此引发的一切后果及损失由监理人承担赔偿责任，监理人同意且无任何异议。

10.6监理人应为其在本项目的监理人员购买社保的同时另行办理人身意外保险，费用已包含在监理服务报酬当中，委托人无需再向监理人支付。监理人对其监理人员安全负完全责任。

10.7监理人在工程监理期间，凡涉及总监理工程师的所有资料文件（包括施工进度款支付申请表）必须加盖总监理工程师执业专用章或由其亲笔签署（印章样式及亲笔写签名要作为合同附件由委托人备案），否则委托人均视为无效资料文件不予认可且委托人有权拒绝支付监理费。

10.8在施工监理阶段，监理人应认真执行监理人员进场计划，不得随意变更。若监理人在实际施工现场的总监理工程师和专业监理工程师中的任何一人与报价文件不符，都属监理人违约，监理人除应当在7天内更换委托人认可的总监理工程师或专业监理工程师外，还须向委托人支付违约金，违约金按总监理工程师20000元/次；专业监理工程师10000元/次，监理人拒不更换的，委托人有权暂不支付监理服务费报酬，且有权解除合同并追究监理人的违约责任。

委托人有权随时检查监理人的总监理工程师到岗情况，其中总监理工程师自签订合同后10日内应到委托人考勤机处录入指纹并开始每天打卡考勤，每月驻现场不得少于21天，若少于21天的，监理人按2000元/天向发包人支付违约金。总监代表及专业监理工程师应全职常驻现场，如离场未书面通知委托人现场代表，将按1000元/天/人向发包人支付违约金。若总监、总监代表及监理人员工作不称职，委托人有权按10.5条要求监理人另行更换合格人员并追究监理人的违约责任。

监理人因自身原因要求更换总监理工程师、专业监理工程师的，必须提前10日报委托人审批，委托人有权不予批准，对于委托人的决定，监理人必须遵守。未经委托人批准擅自调换总监理工程师的，视为监理人违约，应当向委托人支付违约金50000元/次，同时发包人有权解除合同并追究监理人违约责任；擅自调换专业监理工程师的，视为监理人违约，委托人按每人20000元对监理人收取违约金，如监理人不整改的，委托人有权解除合同并追究监理人的违约责任。

监理人应按旁站规划做好旁站工作，在工程施工过程中，若发现应旁站而没有旁站的情况，每次应当向发包人支付10000元违约金；监理人不如实或未按时做好工作记录，或者给施工单位做虚假/不实签证的，每次应当向发包人支付20000元违约金，委托人有权责令其改正，在监理人改正之前委托人有权暂不支付监理酬金。上述情形累计达到三次的或虽未达到三次但拒不改正的，委托人有权解除合同并追究监理人的违约责任和损失赔偿责任。

监理人必须严格按照《建设工程监理规范》和本合同项目所在地建设主管部门的要求进行监理。并按规范及时收集汇总各类监理资料。委托人有权对监理人的监理行为和监理资料等进行检查。若监理人的监理行为和监理资料不符合《建设工程监理规范》或本合同项目所在地建设主管部门要求的，委托人有权要求监理人进行整改，并有权要求监理人向委托人支付违约金1000元~10000元/次；若监理人拒不整改的，委托人有权解除本合同并追究监理人的违约责任及经济赔偿责任。

在委托人检查发现工程质量和安全管理、环境保护和文明施工存在问题，而监理人在委托人检查发现前没有发现这些问题的，委托人有权要求监理人向委托人按 1000~5000元/次的标准支付违约金。

未经委托人书面要求或委托，监理人不得以任何形式向委托人和施工单位推荐分包队伍及材料设备供应商；否则视为监理人违约，监理人应按本合同总额的50%向委托人支付违约金。

监理人负责监督施工单位按委托人要求及时并完整地报送竣工资料，保证工程验收备案工作顺利完成；

每月进度按现场实际完成合格工程量审核；

对于监理合同完成后出现的质量责任事故，在政府主管部门调查后，发现监理人确有责任的，监监理人须按以下约定承担相应违约责任：

在自治区级或国家级的检查中发现关于工程质量和安全管理、环境保护和文明施工等方面存在问题且被通报的，监理人应按20000元/次的标准向委托人支付违约金。累计达三次以上的，委托人有权解除合同并追究监理人违约责任。

在施工生产过程中发生安全事故的，监理人除应当按其过错大小承担损失赔偿责任外，还应当依照下列规定向发包人支付惩罚性违约金，若委托人要求更换总监理工程师和其他监理人员的，则监理人必须服从，同时委托人有权解除合同：

发生一般事故的，处5000元（含5000元）以上20000元以下罚款；

（二）发生较大事故的，处20000元（含20000元）以上50000元以下罚款；

（三）发生重大事故的，处50000元（含50000元）以上10万元以下罚款；

（四）发生特别重大事故的，处10万元（含10万元）以上20万元以下罚款。

上述监理人向委托人支付违约金另行计算，不包括在各级政府行政职能部门的检查罚款之列,委托人从任意一期监理服务报酬中扣除监理人应当支付的违约金；如监理人拒不按时向行政部门缴纳罚款的，委托人有权从任意一期监理服务报酬中代扣代缴。

监理服务期间，委托人发现监理机构的监理人员工作不力或者有不诚信甚至违法违纪行为损害委托人利益的，有权要求监理人更换有关人员并改正，造成委托人损失的，监理人须承担赔偿责任。监理人改正前，委托人有权暂不支付监理服务费报酬，情节严重的，委托人有权解除合同并追究监理人的违约责任。

10.9 监理人必须实事求是认真审核承包人提交的每一期工程量报告，对因变更而发生的新增项目单价应严格按施工合同约定审核，监理人不得与承包人串通，虚报、冒报、谎报工程量。监理人对经其审核的工程量报告的真实性和准确性负责，监理人审核确认的最终累计工程量与经造价审计部门审核的实际工程量误差在＋6%以上（含6%）的，视为监理人违约，委托人按超出6%以上的误差额的1%对监理人收取违约金。前述情况累计出现达三次以上（含三次）的，委托人有权解除合同并追究监理人的违约责任。

10.10本监理合同执行期间，如发生不可抗力致使合同无法履行的，遭遇不可抗力的一方应当采取合理措施避免损失扩大并在3日内通知对方，本合同可以解除。合同解除后，监理人的监理报酬由委托人与监理人协商确定，互不追究对方违约责任；但因一方拒不采取措施合理措施导致损失扩大的，由其承担损失赔偿责任。

10.11 监理人必须在签订监理合同后14天内按《建设工程项目质量安全报监须知》要求提交合格的报监资料给委托人，逾期不能提交的，视为监理人违约，监理人应向委托人支付违约金20000元，同时委托人有权不支付监理费而无须承担任何违约责任，直至监理人提交清合格的资料为止；逾期30不能提交的，委托人有权解除合同。监理人必须在本合同签订后14天内按《核发建筑工程施工许可证（单位）》要求提交合格的申请办理施工许可证资料给委托人，否则，视为监理人违约，监理人应向委托人支付违约金20000元，并承担委托人不能按时办理施工许可证所造成的损失赔偿责任，同时委托人有权不支付监理费而无须承担任何违约责任，逾期30天不能提交的，委托人有权解除合同并追究监理人的违约责任。

10.12因监理人原因提前解除合同的，监理人应当向按合同约定的监理报酬的30%向委托人支付违约金，并赔偿委托人所受的全部损失，未支付的监理服务报酬委托人无须支付。

10.13以上违约金或损失赔偿金委托人有权直接从监理人的任意一期监理服务酬金中部分或全额扣减。

10.14监理人须在钦州市缴纳与本工程相关的税款。

10.15监理人应当在申请每期监理服务酬金前向委托人开具正式符合要求的增值税专用发票，否则委托人有权不支付该监理服务报酬且无须承担任何违约责任，直至监理人开具足额符合要求的增值税专用发票为止；最后一期监理服务酬金也应当先开具增值税专用发票后委托人再支付。

10.16 违反农民工工资管理规定的处罚

监理人负有监督农民工工资发放职责，监督工程如有出现违反农民工工资管理有关规定要求或监督不利造成农民工闹事的，监理人应按1000元/次的标准向委托人支付违约金；违约金从监理服务酬金中扣除。

10.17本合同所涉工程实行“样板引路”和“第三方实测实量”评估，根据《中马钦州产业园区建设工程开展第三方实测实量评估的指导意见》的通知规定执行。

10.18 因监理人的违约致使委托人采取诉讼或仲裁方式实现权利的，监理人应承担委托人为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费、公证费、资料费、保全费、保全保险费及其他实现权利的一切费用。

10.19本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

11.1逾期违约金统一标准

（1）监理人发生任何履约逾期情形，包括但不限于监理文件提交逾期、人员到岗逾期、审核意见出具逾期、配合义务履行逾期、整改义务履行逾期等，均应按本合同暂定监理酬金总额为基数，以每日万分之三（0.03%）的标准向委托人支付逾期违约金，自约定履行期限届满之次日起计算至实际履行完毕之日止，该违约金不设上限。

（2）前述逾期违约金的支付不影响委托人依据本合同其他条款主张继续履行、采取补救措施、解除合同、赔偿损失等其他违约责任的权利。

11.2 违约金适用规则

（1）本合同其他条款约定的固定金额违约金或比例违约金，如低于按本条第11.1款第（1）项计算的逾期违约金金额的，委托人有权选择适用较高标准。

（2）监理人同一违约行为同时符合多项违约金适用情形的，违约金累计计算，但委托人实际损失已获得足额赔偿的部分应予扣减。

12.1 委托人单方解除权

12.1.1发生下列情形之一的，委托人有权单方书面通知监理人解除本合同，自通知送达之日起合同解除：

（1）监理人逾期履行任何合同义务累计超过30日，经委托人书面催告后15日内仍未履行的；

（2）监理人违反本合同第2.1条约定，未经委托人书面批准擅自行使重大事项审批权，造成委托人损失或项目风险的；

（3）监理人派驻的总监理工程师或专业监理工程师未经委托人书面同意擅自更换，或实际到岗人员与报价文件承诺不一致，经委托人要求后15日内仍未整改的；

（4）监理人审核确认的工程量与造价审计部门审核结果误差超过±6%，累计达三次以上的；

（5）监理人在工程质量、安全管理、环境保护等方面存在重大失职，被县级以上建设行政主管部门通报批评或行政处罚的；

（6）监理人与施工单位串通，虚报、冒报工程量或出具虚假签证的；

法律、法规或本合同约定的其他解除情形。

12.1.2 合同履行期间，委托人可根据项目资金、建设情况或政府原因，有权单方终止合同且不承担违约责任。

12.2 解除后的违约责任

本合同因监理人违约被委托人依据第12.1条解】除的，监理人应当同时承担以下责任：

（1）自合同解除之日起10日内，无条件全额退还委托人已支付的全部款项（包括预付款、进度款等），并按本合同第11.1条第（1）项标准支付资金占用期间的逾期违约金；

（2）向委托人支付相当于本合同暂定监理酬金总额20%（百分之二十）的违约金；

（3）继续履行本合同项下其他违约责任，包括但不限于赔偿委托人因此遭受的全部实际损失（含直接损失、预期利益损失、工期延误损失、向第三方承担的违约金或赔偿金等）、承担委托人为实现债权而支出的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费、保全费、保全保险费、公证费、评估费等全部维权费用，以及继续履行保密义务、资料移交义务等附随义务。

12.3 责任竞合处理

本条约定的违约金与赔偿损失责任可以同时适用。委托人依据本条主张的权利，不影响其依据本合同其他条款或法律规定享有的其他权利。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 保修阶段：                           /

。

A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                 /

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

# B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

# B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
|  |  | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

# B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | / | / | / |
| 2. 工程勘察文件 | / | / | / |
| 3. 工程设计及施工图纸 | / | / | / |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | / | / | / |
| 5. 施工许可文件 | / | / | / |
| 6. 其他文件 | / | / | / |

# B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

附录C  《监理工作质量考核办法》

1、委托人对中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程二标段工程监理的工作质量实行月度、季度评价考核制度，考核分为对监理人的考核及对现场监理人员的考核两级进行。

2、委托人对监理人评价考核是依据工程项目的状态（安全、质量、进度、投资、文明施工、接口管理）、现场监理工程师提交的工作成果及其工作效率和效果作出的综合评价。

3、考核按工程建设监理的安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理以及工程协调等项目，采取100分制法打分考核。

4、百分制法打分考核以分项检查得分乘以所占总分的百分比为分项检查实际得分，分项检查实际得分之和，即为检查考核得分。得分在90～100分为优；得分在70～90（不含90）分为良；得分在50～70（不含70）分为合格；得分在40～50（不含50）分为较差；得分在40分以下为差。

5、对评价结果为优良的，委托人对监理人、现场监理人员提出物质或精神奖励；对评价结果为合格或不合格的，委托人对监理人、现场监理人员的不良工作项目提出整改通知，监理人、现场监理人员必须限期整改，同时委托人按合同条件的约定进行处罚。如情节严重，委托人可以将监理人行为通报政府建设主管部门直至中止监理服务合同。

6、评分方法。

（1）每个事项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五组评定。

（2）凡达到本规定要求，全面较好的评为好，给予该项标准分值的100%。

（3）凡达到本规定要求，基本完好的评为较好，给予该项标准分值的90%。

（4）凡符合本规定要求，达到合格要求的，有一定的缺陷但没有造成不良后果的评为合格，给予该项标准分值的70%。

（5）凡基本符合本规定要求，有较大缺陷，虽经处理留下不良后果的，评为较差，给予该项标准分值的50%。

（6）不符合本规定要求，有严重缺陷或失职，且造成明显的不良后果的，评为差，给予该项标准分值的0%。

（7）缺项不评分，分子、分母都不计算。

（8）如发现有严重失职、严重问题或违纪的项目，可视其严重程度，在零线下给予负5～10分处理，并在检查汇总表的总分中酌情扣减5～20分。

（9）若有优化设计、优化施工方案并对提高工程质量、加快工程进度，节约投资有实际效果，则在检查汇总表的总分中酌情增5～20分。

7、在合同执行过程中，委托人将根据实际情况，进一步完善、修改本办法，监理人必须遵循，并积极配合委托人的考核工作。

附录D  《中马钦州产业园区建设工程开展第三方实测实量评估的指导意见》